VAI TRÒ CỦA BẠN

Bạn đang đóng đồng thời 3 vai trò trong dự án này:

- Tech Lead / Software Architect

- Senior Full-stack Developer

- Senior QA / Tester

Hãy đọc TOÀN BỘ repository hiện tại trước khi sửa code.

Không được chỉ nhìn một vài file rồi tự xây lại hệ thống theo suy đoán.

Mục tiêu là biến project InternConnect hiện tại thành một hệ thống quản lý và kết nối thực tập sinh viên – doanh nghiệp – giảng viên – nhà trường hoàn chỉnh, sử dụng:

- Frontend: React + Vite

- Backend: Node.js + Express

- Database: MySQL 8

- Authentication: JWT

- File upload: Multer

- REST API

- RBAC theo role

- Responsive UI

Không thay framework frontend nếu không thực sự cần thiết.

1. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

Trước khi code, hãy audit toàn bộ repository.

Phải đọc:

- package.json

- router

- layouts

- components

- pages

- services

- constants

- validation

- JSON demo

- server

- database

- tests

- README

- .env.example

- AGENTS.md nếu có

Đặc biệt kiểm tra:

- Fontend/src

- Fontend/src/pages

- Fontend/src/services

- Fontend/src/data

- Fontend/src/constants/internshipStatuses.js

- server

- database

- tests

Sau khi audit, lập danh sách:

- chức năng đã hoàn thiện;

- chức năng chỉ đang demo;

- chức năng thiếu;

- logic sai;

- API thiếu;

- bảng database thiếu;

- quan hệ database sai;

- lỗi authorization;

- lỗi ownership;

- lỗi validation;

- lỗi UI/UX;

- lỗi responsive;

- lỗi security;

- lỗi data consistency;

- lỗi state transition;

- code duplication;

- component quá lớn;

- dead code;

- mock data/localStorage cần loại bỏ.

Không được xóa một chức năng đang chạy nếu chưa có chức năng mới thay thế.

2. NHỮNG VẤN ĐỀ HIỆN TẠI ĐÃ XÁC ĐỊNH

Project hiện tại chưa phải full-stack hoàn chỉnh.

Frontend vẫn đang sử dụng nhiều:

- JSON trong Fontend/src/data

- localStorage

- mockAuth

- demoStore

- service giả lập dữ liệu

Ví dụ:

- applicationService

- companyService

- evaluationService

- internshipRecordService

- interviewService

- notificationService

- reportService

- studentService

- auditService

Không được tiếp tục dùng localStorage làm database nghiệp vụ.

LocalStorage chỉ được phép dùng cho những dữ liệu frontend không quan trọng như:

- UI preference;

- theme;

- một số cache không nhạy cảm.

Các dữ liệu nghiệp vụ phải chuyển sang:

React
→ REST API
→ Express
→ Service
→ Repository
→ MySQL.

3. SỬA CẤU TRÚC PROJECT

Hiện frontend nằm trong thư mục tên Fontend.

Nếu việc đổi tên không phá project, đổi thành:

frontend

Tổ chức project theo hướng:

internconnect/
frontend/
server/
database/
uploads/
tests/
README.md
.env.example
package.json

Backend:

server/
config/
database.js
env.js

controllers/

authController.js

studentController.js

companyController.js

jobController.js

applicationController.js

interviewController.js

internshipController.js

diaryController.js

reportController.js

evaluationController.js

notificationController.js

adminController.js

lecturerController.js

contentController.js

services/

repositories/

routes/

middleware/

authMiddleware.js

roleMiddleware.js

errorMiddleware.js

uploadMiddleware.js

validators/

utils/

app.js

index.js

Không bắt buộc máy móc đúng từng file trên nếu kiến trúc hiện tại có giải pháp tốt hơn, nhưng phải đảm bảo separation of concerns.

Không để toàn bộ backend trong server/index.js.

4. DATABASE – BẮT BUỘC SỬA

4.1 Không tiếp tục kiến trúc hai database hiện tại

Hiện project đang sử dụng:

- internconnect_school

- internconnect_company

Điều này làm các quan hệ student/company/application/internship chỉ là logical reference và không được MySQL đảm bảo bằng foreign key.

Hãy refactor thành MỘT database:

internconnect

Sử dụng:

utf8mb4
utf8mb4_unicode_ci

Database phải có foreign key thật.

Không lưu một ID nếu entity tương ứng không tồn tại.

5. DATABASE MỤC TIÊU

Hãy viết lại SQL trong thư mục:

database/

Có thể tạo:

database/schema.sql
database/seed.sql

hoặc migration tương đương.

Database tối thiểu phải có các bảng sau.

users

Các trường tối thiểu:

id
email UNIQUE
password_hash
full_name
phone
role
status
last_login_at
created_at
updated_at

role:

student
company
lecturer
admin

status:

active
inactive
locked
pending

Không lưu password plain text.

students

id
user_id FK users
student_code UNIQUE
faculty
major
class_name
course
gpa
date_of_birth
gender
address
bio
skills
avatar_url
created_at
updated_at

user_id UNIQUE.

lecturers

id
user_id FK users
lecturer_code UNIQUE
faculty
department
academic_title
created_at
updated_at

companies

id
name
tax_code UNIQUE
email
phone
website
address
description
logo_url
industry
company_size
status
rejection_reason
approved_by
approved_at
created_at
updated_at

status:

pending
approved
rejected
suspended

approved_by FK users.

company_accounts

id
user_id FK users
company_id FK companies
position
is_owner
created_at
updated_at

Không được giả định:

user.id == company.id.

Đây là lỗi ownership rất nguy hiểm.

internship_periods

id
name
academic_year
semester
start_date
end_date
registration_start
registration_end
status
created_by
created_at
updated_at

status:

draft
open
closed
completed

jobs

id
company_id FK companies
title
description
requirements
benefits
location
work_mode
salary_min
salary_max
quantity
skills
deadline
status
created_by
created_at
updated_at

status:

draft
published
closed
expired

Chỉ company đã approved mới được publish job.

saved_jobs

id
student_id
job_id
created_at

UNIQUE(student_id, job_id)

cvs

id
student_id
name
file_path
file_name
file_size
mime_type
is_default
created_at
updated_at

Một sinh viên có thể có nhiều CV.

Khi apply phải biết CV nào được dùng.

applications

Đây là bảng cực kỳ quan trọng.

id
student_id FK students
job_id FK jobs
cv_id FK cvs
internship_period_id FK internship_periods
status
cover_letter
applied_at
updated_at

UNIQUE(student_id, job_id, internship_period_id)

Không cho sinh viên apply trùng một tin trong cùng kỳ.

6. WORKFLOW 01 → 15

Project hiện có workflow:

01 Chưa đăng ký
02 Đã đăng ký thực tập
03 Nhà trường xác nhận
04 Hồ sơ gửi doanh nghiệp
05 Doanh nghiệp đang xem xét
06 Được mời phỏng vấn
07 Sinh viên xác nhận lịch
08 Đang/chờ kết quả phỏng vấn
09 Kết quả tuyển chọn
10 Chờ xác nhận nhận thực tập
11 Sinh viên xác nhận nhận thực tập
12 Nhà trường xác nhận kỳ/nơi thực tập
13 Đang thực tập
14 Đang đánh giá và ký xác nhận
15 Hoàn thành thực tập

GIỮ workflow này nếu sau khi audit không phát hiện mâu thuẫn nghiệp vụ.

Nhưng KHÔNG được để frontend quyết định quyền chuyển trạng thái.

Backend phải có ApplicationStateService hoặc domain service tương đương.

Backend kiểm tra:

currentStatus
targetStatus
actorRole
actorId
ownership
business conditions

Ví dụ:

Student:
01 → 02

Admin:
02 → 03
03 → 04

Company:
04 → 05
05 → 06

Student:
06 → 07

Company:
07 → 08
08 → 09
09 → 10

Student:
10 → 11

Admin:
11 → 12
12 → 13

Lecturer:
13 → 14

Admin:
14 → 15

Không cho client gửi status tùy ý rồi backend UPDATE trực tiếp.

7. APPLICATION EVENTS

Tạo bảng:

application_events

id
application_id
from_status
to_status
actor_user_id
actor_role
action
note
created_at

Mỗi thay đổi trạng thái application phải có history.

Không update trạng thái mà không lưu event.

Các thao tác quan trọng phải transaction.

Ví dụ:

BEGIN

UPDATE applications

INSERT application_events

INSERT notifications

INSERT audit_logs

COMMIT

Nếu một thao tác lỗi:

ROLLBACK.

8. INTERVIEWS

Tạo bảng:

interviews

id
application_id
scheduled_at
duration_minutes
type
location
meeting_url
note
status
student_response
student_response_note
result
result_note
created_by
created_at
updated_at

type:

online
offline

status:

scheduled
confirmed
declined
completed
cancelled

result:

pending
passed
failed

Company chỉ được tạo interview cho application thuộc job của chính company đó.

Student chỉ được phản hồi interview của mình.

9. INTERNSHIP RECORD

Tạo:

internship_records

id
application_id UNIQUE
student_id
company_id
job_id
internship_period_id
lecturer_id
start_date
end_date
status
created_at
updated_at

Các FK phải đầy đủ.

Không tạo record nếu application chưa đủ điều kiện.

10. PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN

Tạo:

lecturer_assignments

id
lecturer_id
student_id
internship_period_id
assigned_by
assigned_at

UNIQUE(student_id, internship_period_id)

Giảng viên chỉ xem sinh viên được phân công.

Không được chỉ filter phía frontend.

Backend phải enforce.

11. NHẬT KÝ THỰC TẬP

Tạo:

internship_logs

id
internship_record_id
log_date
title
content
work_hours
status
lecturer_feedback
reviewed_by
reviewed_at
created_at
updated_at

Student:

- tạo nhật ký;

- sửa nhật ký của mình;

- xem feedback.

Lecturer:

- chỉ xem nhật ký sinh viên được phân công;

- nhận xét.

Không sử dụng window.prompt để nhập nhận xét.

12. BÁO CÁO

Tạo:

reports

id
internship_record_id
report_type
version
file_path
file_name
mime_type
file_size
status
submitted_at
created_at
updated_at

report_type có thể gồm:

progress
final

status:

draft
submitted
revision_required
approved

Tạo:

report_reviews

id
report_id
lecturer_id
decision
feedback
created_at

Không overwrite lịch sử review.

Student có thể nộp version mới khi bị yêu cầu chỉnh sửa.

13. ĐÁNH GIÁ

Tạo:

evaluation_criteria

id
name
description
evaluator_type
max_score
weight
active

evaluator_type:

company
lecturer

Tạo:

evaluations

id
internship_record_id
evaluator_user_id
evaluator_role
total_score
comment
submitted_at

Tạo:

evaluation_details

id
evaluation_id
criteria_id
score
comment

Không chỉ lưu một số điểm tổng.

Phải lưu điểm từng tiêu chí.

14. ĐIỂM CUỐI KỲ

Nếu nghiệp vụ hiện tại có tính điểm thực tập, thiết kế:

internship_scores

id
internship_record_id
company_score
lecturer_score
report_score
final_score
classification
calculated_at
confirmed_by

Công thức tính điểm phải đặt backend.

Không hardcode rải rác trong React.

15. NOTIFICATION

Tạo:

notifications

id
recipient_user_id
type
title
message
entity_type
entity_id
is_read
read_at
created_at

Sinh notification khi có sự kiện quan trọng:

- doanh nghiệp được duyệt;

- application được xác nhận;

- hồ sơ gửi doanh nghiệp;

- được mời phỏng vấn;

- thay đổi lịch phỏng vấn;

- kết quả phỏng vấn;

- offer;

- student nhận/từ chối offer;

- phân công lecturer;

- lecturer feedback;

- report được duyệt;

- report yêu cầu sửa;

- hoàn thành thực tập.

API:

GET /api/notifications
PATCH /api/notifications//read
PATCH /api/notifications/read-all

User chỉ đọc notification của mình.

16. AUDIT LOG

Tạo:

audit_logs

id
actor_user_id
action
entity_type
entity_id
old_values
new_values
ip_address
user_agent
created_at

JSON có thể dùng cho old_values/new_values.

Ghi audit cho các hành động nhạy cảm:

- login thất bại nhiều lần;

- khóa/mở user;

- duyệt/từ chối company;

- tạo/sửa/xóa job;

- chuyển application status;

- phân công lecturer;

- duyệt report;

- đánh giá;

- thay đổi dữ liệu quản trị.

Audit log không được tạo từ frontend.

17. AUTHENTICATION

Hiện session backend đang lưu bằng:

new Map()

Phải bỏ.

Không dùng RAM làm session production.

Implement:

POST /api/auth/login
POST /api/auth/logout
POST /api/auth/refresh
GET /api/auth/me
POST /api/auth/forgot-password
POST /api/auth/reset-password

Dùng:

JWT access token
refresh token

Password:

bcrypt hoặc argon2.

Refresh token phải được quản lý an toàn.

Ưu tiên HttpOnly cookie cho refresh token.

Không lưu password trong JSON/localStorage.

Không lưu thông tin nhạy cảm ở frontend.

18. RBAC

Middleware:

authenticate

authorizeRoles(...roles)

Các role:

student
company
lecturer
admin

Nhưng chỉ kiểm tra role là CHƯA ĐỦ.

Phải kiểm tra ownership.

Ví dụ:

Company A không được:

GET application của Company B.

Student A không được:

GET report của Student B.

Lecturer A không được:

GET internship của student chưa được phân công.

Admin có quyền theo đúng nghiệp vụ quản trị.

19. API STUDENT

Implement đầy đủ:

GET /api/students/me

PATCH /api/students/me

GET /api/students/me/cvs

POST /api/students/me/cvs

DELETE /api/students/me/cvs/

PATCH /api/students/me/cvs//default

GET /api/jobs

GET /api/jobs/

POST /api/jobs//save

DELETE /api/jobs//save

GET /api/students/me/saved-jobs

POST /api/jobs//apply

GET /api/students/me/applications

GET /api/applications/

GET /api/students/me/interviews

POST /api/interviews//respond

POST /api/applications//offer-response

GET /api/students/me/internship

GET /api/students/me/diaries

POST /api/students/me/diaries

PATCH /api/students/me/diaries/

GET /api/students/me/reports

POST /api/students/me/reports

20. API COMPANY

Implement:

GET /api/company/profile

PATCH /api/company/profile

GET /api/company/jobs

POST /api/company/jobs

GET /api/company/jobs/

PATCH /api/company/jobs/

DELETE /api/company/jobs/

POST /api/company/jobs//publish

POST /api/company/jobs//close

GET /api/company/applications

GET /api/company/applications/

POST /api/company/applications//review

POST /api/company/applications//interviews

PATCH /api/company/interviews/

POST /api/company/interviews//result

POST /api/company/applications//offer

GET /api/company/interns

POST /api/company/interns//evaluations

Company chỉ được thao tác dữ liệu thuộc company của tài khoản đó.

21. API LECTURER

Implement:

GET /api/lecturer/students

GET /api/lecturer/internships

GET /api/lecturer/diaries

POST /api/lecturer/diaries//feedback

GET /api/lecturer/reports

POST /api/lecturer/reports//review

GET /api/lecturer/evaluations

POST /api/lecturer/internships//evaluations

Lecturer chỉ được thao tác student được phân công.

22. API ADMIN

Implement:

GET /api/admin/dashboard

GET /api/admin/users

PATCH /api/admin/users//status

GET /api/admin/companies

GET /api/admin/companies/

POST /api/admin/companies//approve

POST /api/admin/companies//reject

GET /api/admin/applications

POST /api/admin/applications//confirm

GET /api/admin/internship-periods

POST /api/admin/internship-periods

PATCH /api/admin/internship-periods/

POST /api/admin/internship-periods//open

POST /api/admin/internship-periods//close

GET /api/admin/assignments

POST /api/admin/assignments

PATCH /api/admin/assignments/

GET /api/admin/reports/statistics

GET /api/admin/audit-logs

CRUD content/articles nếu giao diện hiện tại có chức năng quản lý nội dung.

23. COMPANY REGISTRATION

Hiện project có:

/company/register

Hãy hoàn thiện nghiệp vụ thật.

Flow:

Doanh nghiệp đăng ký
→ status pending
→ Admin kiểm tra
→ approve/reject
→ nếu approve thì account được kích hoạt
→ notification/email nếu có cấu hình.

Không lưu registration trong localStorage.

Tax code phải unique.

Email phải validate.

Password phải hash.

24. FILE UPLOAD

Dùng Multer.

Hỗ trợ:

- CV;

- báo cáo thực tập;

- avatar/logo nếu giao diện cần.

Validate:

- MIME type;

- extension;

- file size;

- filename;

- ownership.

Không dùng filename do client gửi làm tên lưu trực tiếp.

Tạo filename random/UUID.

Không cho upload executable.

Thiết kế FileStorageService để sau này có thể thay local disk bằng cloud storage.

25. VALIDATION

Không chỉ validate frontend.

Backend phải validate tất cả input.

Có thể sử dụng:

Zod
Joi
express-validator

hoặc giải pháp tương đương.

Validate:

email
phone
password
date
IDs
status
score
salary
deadline
URL
file
pagination
sort
search.

Không tin dữ liệu từ client.

26. ERROR RESPONSE

Chuẩn hóa response.

Success:

{
"success": true,
"data": ...
}

Error:

{
"success": false,
"error": {
"code": "APPLICATION_NOT_FOUND",
"message": "Không tìm thấy hồ sơ ứng tuyển"
}
}

Không trả stack trace cho frontend production.

HTTP status phải đúng:

200
201
204
400
401
403
404
409
422
500.

27. FRONTEND API CLIENT

Tạo API client tập trung.

Ví dụ:

frontend/src/api/client.js

frontend/src/api/authApi.js
frontend/src/api/studentApi.js
frontend/src/api/companyApi.js
frontend/src/api/lecturerApi.js
frontend/src/api/adminApi.js

Không gọi fetch rải rác khắp component.

Có interceptor/xử lý:

401
403
network error
token refresh
loading
timeout.

28. LOẠI BỎ MOCK DATA

Sau khi API tương ứng đã hoạt động:

Loại dần phụ thuộc vào:

src/data/*.json

và localStorage business data.

Không xóa toàn bộ JSON ngay từ đầu.

Migration theo module:

Auth
→ Job
→ Student profile
→ Application
→ Interview
→ Internship
→ Diary
→ Report
→ Evaluation
→ Notification
→ Admin.

Mỗi module chuyển xong phải test rồi mới chuyển module tiếp theo.

29. FRONTEND STATE

Không reload toàn trang sau thao tác.

Mỗi mutation phải:

- update state;

- refetch data cần thiết;

- hiển thị loading;

- hiển thị success/error.

Không để UI hiển thị dữ liệu cũ sau khi database đã thay đổi.

30. UI/UX

Giữ phong cách hiện tại nếu hợp lý nhưng nâng cấp thành giao diện chuyên nghiệp.

Bắt buộc sửa các thao tác đang dùng:

window.prompt()
window.confirm()

Thay bằng:

ConfirmDialog
FormModal
Dialog
Toast
Inline validation.

Không dùng browser prompt cho nghiệp vụ.

Các trang phải có:

Loading state
Empty state
Error state
Success feedback
Confirmation cho destructive action.

31. STUDENT UI

Hoàn thiện:

Dashboard

Profile

CV management

Opportunity list

Opportunity detail

Saved jobs

Application management

Application timeline 01–15

Interview schedule

Offer confirmation

Internship information

Diary

Report

Notifications

Account.

Application detail phải thể hiện timeline rõ:

02
↓
03
↓
04
...

Nhưng chỉ hiển thị action user thực sự được phép thực hiện.

32. COMPANY UI

Hoàn thiện:

Dashboard

Company profile

Job list

Create job

Edit job

Job detail

Candidate management

Application detail

Interview scheduling

Interview result

Offer

Intern list

Student evaluation

Notifications.

Nên có filter:

status
job
date
student.

33. LECTURER UI

Hoàn thiện:

Dashboard

Assigned students

Student detail

Internship progress

Diary review

Report review

Evaluation

Notifications.

Lecturer không được nhìn toàn bộ sinh viên trong hệ thống.

34. ADMIN UI

Hoàn thiện:

Dashboard

User management

Company approval

Application confirmation

Internship period

Lecturer assignment

Content

Notification

Statistics

Audit log.

Dashboard nên có:

total students
total companies
pending companies
active jobs
applications
students interning
completed internships
reports pending review.

Nếu có dữ liệu phù hợp có thể thêm chart.

Không thêm chart chỉ để trang trí.

35. SEARCH / FILTER / PAGINATION

Danh sách lớn không được load toàn bộ vô hạn.

Backend hỗ trợ:

?page=
&limit=
&search=
&status=
&sort=

Áp dụng cho:

jobs
applications
companies
users
reports
audit logs
notifications.

36. DATABASE INDEX

Tạo index hợp lý cho:

users.email

students.student_code

companies.tax_code

jobs.company_id

jobs.status

jobs.deadline

applications.student_id

applications.job_id

applications.status

application_events.application_id

interviews.application_id

internship_records.student_id

internship_records.lecturer_id

notifications.recipient_user_id

notifications.is_read

audit_logs.actor_user_id

audit_logs.created_at.

Không index vô tội vạ.

37. DELETE STRATEGY

Không hard-delete dữ liệu quan trọng tùy tiện.

Ví dụ:

users
companies
jobs
applications

nên cân nhắc status/soft delete.

Không cascade delete làm mất lịch sử thực tập.

Lịch sử application/evaluation/report/audit phải được bảo toàn.

38. SECURITY

Kiểm tra và sửa:

SQL injection

XSS

IDOR

Broken access control

unsafe upload

password exposure

sensitive logging

CORS

rate limiting

brute force login

JWT expiry

refresh token

environment secrets.

SQL bắt buộc parameterized query.

Không nối string trực tiếp từ input.

Dùng:

helmet

rate limiting cho auth

CORS whitelist.

Không commit .env.

39. TESTER – TEST BẮT BUỘC

Sau mỗi module phải test.

AUTH

- login đúng;

- password sai;

- user inactive;

- user locked;

- company pending;

- company rejected;

- token invalid;

- token expired;

- refresh;

- logout.

STUDENT

- xem/sửa profile;

- upload CV;

- file sai format;

- apply job;

- apply trùng;

- apply job đóng;

- xem application của mình;

- cố xem application người khác;

- phản hồi interview;

- phản hồi interview người khác;

- xác nhận offer;

- nhật ký;

- report.

COMPANY

- company pending tạo job;

- company approved tạo job;

- publish job;

- sửa job;

- đóng job;

- xem candidate;

- Company A truy cập Company B;

- tạo interview;

- cập nhật result;

- offer;

- evaluation.

LECTURER

- xem assigned students;

- cố xem student không được assign;

- diary feedback;

- report review;

- evaluation.

ADMIN

- approve company;

- reject company;

- lock user;

- open/close period;

- confirm application;

- assign lecturer;

- complete internship;

- audit log.

40. TEST STATE MACHINE

Test toàn bộ:

01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 → 08 → 09 → 10 → 11 → 12 → 13 → 14 → 15.

Test transition sai:

02 → 10

phải reject.

Student thử:

05 → 06

phải 403.

Company thử:

11 → 12

phải 403.

Lecturer thử:

14 → 15

nếu nghiệp vụ quy định Admin hoàn tất thì phải 403.

41. TEST IDOR / OWNERSHIP

Đây là testcase bắt buộc.

Tạo:

Student A
Student B

Company A
Company B

Lecturer A
Lecturer B

Kiểm tra:

Student A không đọc/sửa dữ liệu Student B.

Company A không đọc/sửa Job/Application/Interview của Company B.

Lecturer A không đọc student chưa được assign.

Frontend ẩn nút là KHÔNG ĐỦ.

API phải trả:

42. DATABASE INTEGRATION TEST

Test foreign key.

Không được insert:

application với student không tồn tại.

Không được insert:

application với job không tồn tại.

Không được tạo:

interview với application không tồn tại.

Không được tạo:

internship record với application không hợp lệ.

Không được tạo:

evaluation cho internship record không tồn tại.

43. TRANSACTION TEST

Giả lập lỗi giữa:

UPDATE application

và:

INSERT application_events.

Database phải rollback.

Không được xảy ra:

application status đã đổi

nhưng history chưa có.

44. RESPONSIVE TEST

Test ít nhất:

375px
768px
1024px
1440px.

Không được:

horizontal overflow
table vỡ layout
modal vượt màn hình
button bị che
sidebar không dùng được.

Table mobile có thể:

scroll ngang hợp lý

hoặc chuyển card layout.

45. ACCESSIBILITY

Form phải có label.

Button phải có accessible name.

Modal hỗ trợ keyboard.

Focus state rõ.

Không chỉ dùng màu để biểu diễn status.

Ảnh có alt.

46. CLEAN CODE

Các file như:

StudentFeaturePages.jsx
CompanyFeaturePages.jsx
LecturerFeaturePages.jsx
AdminFeaturePages.jsx

nếu đang chứa quá nhiều component và business logic thì refactor.

Không để một file hàng nghìn dòng.

Tách:

page
component
hook
api
utility

hợp lý.

Không over-engineer.

47. XÓA CODE DEMO SAU MIGRATION

Khi hệ thống đã sử dụng API hoàn chỉnh:

xóa hoặc archive:

mockAuth
demoStore
business localStorage
JSON mock không còn dùng.

Không để hai nguồn dữ liệu song song:

MySQL nói A
localStorage nói B.

MySQL/backend phải là source of truth.

48. PACKAGE / REPOSITORY

Không commit:

node_modules
dist
.env
uploads runtime

Cập nhật .gitignore.

Project phải chạy được sau:

npm install

Không phụ thuộc node_modules copy từ máy Windows khác.

Kiểm tra package scripts.

Root nên hỗ trợ cách chạy dễ hiểu.

Ví dụ:

npm run dev
npm run server
npm run test
npm run lint
npm run build

hoặc tương đương.

49. SEED DATA

Tạo database/seed.sql hoặc seed script.

Có ít nhất:

1 admin

2 students

2 lecturers

2 approved companies

1 pending company

nhiều jobs

applications ở một số trạng thái khác nhau

internship period

assignment

notifications.

Không dùng password plain text trong production.

Seed development có thể sử dụng password test được hash.

Ghi tài khoản demo trong README.

50. README

Viết lại README rõ ràng.

Bao gồm:

Project overview

Architecture

Technology

Folder structure

Prerequisites

MySQL setup

Environment variables

Database migration/schema

Seed

Install

Run frontend

Run backend

Test

Build

Demo accounts

Role permissions

Workflow 01–15.

51. .ENV.EXAMPLE

Phải có dạng tương tự:

NODE_ENV=

PORT=

DB_HOST=
DB_PORT=
DB_USER=
DB_PASSWORD=
DB_NAME=internconnect

JWT_ACCESS_SECRET=
JWT_REFRESH_SECRET=

JWT_ACCESS_EXPIRES_IN=
JWT_REFRESH_EXPIRES_IN=

CORS_ORIGIN=

UPLOAD_DIR=

Không hardcode secret.

52. KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Không rewrite project từ đầu nếu không cần.

Không đổi toàn bộ UI tùy ý.

Không xóa nghiệp vụ hiện có.

Không tạo mock mới để né backend.

Không dùng localStorage thay database.

Không dùng frontend làm authorization.

Không hardcode role để bypass.

Không hardcode userId/companyId/studentId.

Không giả định:

userId == studentId

userId == companyId

userId == lecturerId.

Không update status trực tiếp không kiểm tra transition.

Không bỏ history.

Không bỏ foreign key.

Không bỏ validation.

Không chỉ sửa giao diện mà bỏ backend.

Không chỉ sửa backend mà để frontend tiếp tục đọc JSON.

53. THỨ TỰ TRIỂN KHAI

Không code hỗn loạn.

Thực hiện theo phase.

PHASE 1 – AUDIT

Đọc toàn repository.

Lập bảng:

Module
Current implementation
Problem
Severity
Solution
Files affected.

Severity:

Critical
High
Medium
Low.

Sau đó mới code.

PHASE 2 – DATABASE

Thiết kế unified MySQL.

Tạo schema.

Foreign key.

Index.

Constraint.

Seed.

Kiểm tra schema chạy sạch trên MySQL 8.

PHASE 3 – BACKEND CORE

Express architecture.

DB pool.

Error handler.

Validation.

Authentication.

JWT.

Refresh token.

RBAC.

Ownership.

Audit infrastructure.

PHASE 4 – AUTH

Login.

Logout.

Me.

Refresh.

Company registration.

Password recovery nếu project cần.

Frontend chuyển auth sang API.

Xóa mockAuth khi migration hoàn tất.

PHASE 5 – STUDENT + JOB

Profile.

CV.

Jobs.

Search/filter.

Saved job.

Apply.

Applications.

PHASE 6 – COMPANY

Profile.

Jobs.

Applications.

Interview.

Result.

Offer.

Intern.

Evaluation.

PHASE 7 – ADMIN

Company approval.

User.

Internship period.

Application confirmation.

Assignment.

Content.

Statistics.

Audit.

PHASE 8 – LECTURER

Assigned student.

Internship.

Diary.

Report.

Evaluation.

PHASE 9 – INTERNSHIP

Record.

Diary.

Report.

Evaluation.

Final score.

Workflow 01–15 hoàn chỉnh.

PHASE 10 – NOTIFICATION

Backend notification.

Frontend notification center.

Unread count.

Read/read-all.

PHASE 11 – REMOVE MOCK

Sau khi API tương ứng pass test:

remove localStorage business data.

remove JSON dependency.

remove demo services.

PHASE 12 – UI/UX

Refactor component.

Modal.

Dialog.

Toast.

Loading.

Empty.

Error.

Responsive.

Accessibility.

PHASE 13 – TEST

Unit test.

API integration test.

Database integration test.

RBAC.

Ownership.

State machine.

Validation.

Upload.

Responsive.

Regression.

PHASE 14 – FINAL REVIEW

Chạy:

lint

test

build.

Sửa toàn bộ lỗi do chính thay đổi của bạn gây ra.

Không kết thúc khi build còn lỗi.

54. DEFINITION OF DONE

Chỉ coi project hoàn thành khi:

- React không còn dùng JSON/localStorage làm source of truth cho nghiệp vụ chính.

- Backend sử dụng MySQL thật.

- Frontend và backend kết nối qua REST API.

- Database có FK thật.

- Không còn hai database school/company gây logical reference.

- Auth hoạt động thật.

- 4 role hoạt động đúng.

- Ownership được backend enforce.

- Workflow 01–15 được backend enforce.

- Application history đầy đủ.

- Interview hoạt động.

- Internship record hoạt động.

- Diary hoạt động.

- Report/version/review hoạt động.

- Evaluation hoạt động.

- Notification hoạt động.

- Admin management hoạt động.

- Audit log hoạt động.

- Upload file hoạt động.

- Validation backend hoạt động.

- Error handling thống nhất.

- Không còn window.prompt/window.confirm cho nghiệp vụ chính.

- UI responsive.

- Test authorization/IDOR pass.

- Test state machine pass.

- Database integration test pass.

- npm run lint pass.

- npm test pass.

- npm run build pass.

- README đủ để một developer mới clone project và chạy được.

55. CÁCH BÁO CÁO SAU KHI CODE

Sau mỗi phase hãy báo cáo ngắn:

Đã sửa

Liệt kê file/module.

Lý do

Tại sao cần sửa.

Database

Bảng/cột/FK/index đã thêm hoặc thay đổi.

API

Endpoint đã tạo/sửa.

Frontend

Page/component/service đã chuyển sang API.

Test

Test nào đã chạy.

Kết quả

PASS/FAIL.

Còn lại

Việc của phase tiếp theo.

Nếu phát hiện nghiệp vụ hiện tại mâu thuẫn, KHÔNG tự ý bỏ.

Hãy ghi:

- logic hiện tại;

- vấn đề;

- giải pháp đề xuất;

- ảnh hưởng;

sau đó chọn phương án ít phá vỡ hệ thống nhất.

56. YÊU CẦU CUỐI CÙNG

Hãy bắt đầu bằng việc AUDIT repository hiện tại.

Không bắt đầu bằng việc viết lại UI.

Không bắt đầu bằng việc xóa mock.

Không bắt đầu bằng việc tạo code hàng loạt khi chưa hiểu quan hệ nghiệp vụ.

Ưu tiên:

DATA INTEGRITY
→ SECURITY
→ BUSINESS LOGIC
→ API
→ FRONTEND INTEGRATION
→ UI/UX
→ TEST
→ DOCUMENTATION.

Mục tiêu cuối cùng không phải tạo một giao diện demo đẹp.

Mục tiêu là tạo một hệ thống InternConnect full-stack có nghiệp vụ nhất quán, database liên kết đúng, bảo mật theo role/ownership, dễ bảo trì và đủ chất lượng để demo/bảo vệ đồ án.

Bây giờ hãy đọc toàn bộ repository, lập báo cáo audit Phase 1 trước, sau đó triển khai lần lượt các phase trên. Không bỏ qua bước kiểm thử sau mỗi phase.